Plan inwestycyjny – z dnia 22 października 2024 roku

| Lp. | Zadanie inwestycyjne | Planowana wartość zadania | Okres realizacji | Wydatki poniesione |  | Wydatki planowane w 2024 roku |  | Wydatki planowane w 2025 roku |  | Wydatki planowane w 2026 roku |  | Źródła finansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa i wyposażenie Domu Studenta nr 3 z częścią dydaktyczną | 47 931 443 zł | 2022-2026 | 9 225 zł |  | 14 666 509 zł |  | 7 000 000,00 zł |  | 26 255 709,00 zł |  | środki inwestycyjne dotacja celowa MNiSW oraz obligacje Skarbu Państwa |  |
| 2. | Rozbudowa OSW w Międzyrzecu Podlaskim | 10 331 135,00 zł | 2021-2025 | 2 901 135 zł |  | 6 550 000,00 zł |  | 880 000,00 |  |  |  | środki inwestycyjne |  |
| 3. | Budowa i wyposażenie hali magazynowo-garażowej | 6 283 114,15 zł | 2023-2025 | - zł |  | 92 865,00zł |  | 6190249,15 zł |  |  |  | środki inwestycyjne |  |
| 4. | Zakup działek (2090/1, 2091,2092) | 567 000 zł | 2024-2025 | - zł |  | 273 455,60zł |  | 293 544,40 |  |  |  | środki inwestycyjne |  |
| 5. | Wymiana oświetlenia w budynkach AB na oświetlenia typu LED | 1 800 000 zł | 2025 | - zł |  |  |  | 1 800 000 zł |  |  |  | środki inwestycyjne |  |
| 6. | Zakup systemu | 4 674 000 zł | 2024-2025 | - zł |  | 100 000 zł |  | 4 574 000 zł |  |  |  | środki inwestycyjne |  |
| Razem |  | 71 586 692,15 zł |  | 2 910 360,00 |  | 21 682 829,60 zł |  | 20 737 793,55 zł |  | 26 255 709,00 |  |  |  |
| Rezerwa 10 % na przygotowanie nieprzewidzianych w planie inwestycji lub wzrost kosztów inwestycji po procedurach przetargowych |  |  |  |  |  |  | 2 168 282,96 zł |  | 2 073 779,35 |  | 2 625 570,90 |  |  |  |
| Ogółem |  | 75 543965,37 zł |  |  |  | 23 851 112,56 zł |  | 22 811 572,91 zł |  | 28 881 279,90 |  |  |  |