Plan Inwestycyjny

| L.p. | Zadanie inwestycyjne | Szacunkowa wartość zadania | Okres realizacji | Wydatki poniesione do końca 2024 r | Wydatki planowane w 2025 roku |  | Wydatki planowane w 2026 roku | Wydatki planowane w 2027 roku | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa i wyposażenie Domu Studenta nr 3 z częścią dydaktyczną | 48 068 045,35 zł | 2022-2027 | 11 484 544,63 zł | 7 000 000,00 zł |  | 26 255 699,00 zł | 3 327 801,72 zł | środki inwestycyjne/ dofinansowanie z MEiN |
| 2. | Rozbudowa OSW w Międzyrzecu Podlaskim | 10 976 964,82 zł | 2021-2025 | 8 796 964,82 zł | 2 180 000,00 zł |  | - zł | - zł | środki inwestycyjne |
| 3. | Budowa i wyposażenie hali magazynowo - garażowej | 6 616 910,08 zł | 2023-2026 | 196 606,77 zł | 6 300 000,00 zł |  | 120 303,31 zł | - zł | środki inwestycyjne |
| 4 | Zakup działek | 567 089,00 zł | 2024-2025 | 273 544,60 zł | 293 544,40 zł |  | - zł | - zł | środki inwestycyjne |
| 5. | Wymiana oświetlenia w obiektach budowlanych uczelni na oświetlenie typu LED | 1 800 000,00 zł | 2025 | - zł | 1 800 000 zł |  | - zł | - zł | środki inwestycyjne |
| 6. | Zakup systemu | 5 893 300,00 zł | 2024-2025 | - zł | 2 300 000,00 zł |  | 3 593 300,00 zł | - zł | środki inwestycyjne |
| 7. | Przebudowa kanalizacji wewnętrznej | 100 000,00 zł | 2025 | - zł | 100 000,00 zł |  | - zł | - zł | środki inwestycyjne |
| 8. | Wykonanie klimatyzacji w aulach 133R, 159R oraz w Sali 245R | 300 000,00 zł | 2025 | - zł | 300 000,00 zł |  | - zł | - zł | środki inwestycyjne |
| Razem |  | 74 322 309,25 zł |  | 20 751 660,82 zł | 20 273 544,40 zł |  | 29 969 302,31 zł | 3 327 801,72 zł |  |
| Rezerwa 10 % na przygotowanie nieprzewidzianych w planie inwestycji lub wzrost kosztów inwestycji po procedurach przetargowych |  |  |  |  | 2 027 354,44 zł |  | 2 996 930,23 zł | 332 780,17 zł |  |
| Ogółem |  |  |  |  | 22 300 898,84 zł |  | 32 966 232,54 zł | 3 660 581,89 zł |  |